# UMOWA nr…………                                           projekt

# zawarta w Białej Piskiej dnia ....................................

Pomiędzy Gminą  Biała Piska – Urząd Miejski z siedzibą w Białej Piskiej przy ulicy 
Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska reprezentowaną przez Wojciecha Stępniaka - Burmistrza Białej Piskiej, z kontrasygnatą  Marioli Kobus - Skarbnika Gminy Biała Piska

a

..........................................................................,

z siedzibą w ................... przy ..........................,

NIP ........................., REGON ...............................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: .......................................

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania pn; „Modernizacja przepustu drogowego zlokalizowanego 
w drodze gminnej (ul. Zielona) o nr geod.218 obręb Drygały.

Zakres prac obejmuje:

    - Prace przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącego przepustu.

    - Wykonanie oporowych ścianek żelbetowych.

    - Montaż rury przepustu.

    - Ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni.

    - Regulację dna cieku głównego w obrębie przepustu.

    - Zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym.

    - Wzmocnienie skarp.

    - Montaż barierek ochronnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

§ 2

Do obowiązków wykonawcy należy:

- odebranie terenu budowy oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, a także dostosowanie do potrzeb prac budowlanych,

- doprowadzenie urządzeń infrastruktury do potrzeb remontu,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami polskimi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ustanowienia ze swojej strony kierownika budowy, który będzie posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z izby inżynierów.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.

- Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp                             i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz z kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- poniesienia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące  bezpieczeństwa pracy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: do 31 sierpnia 2015 r.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania jeżeli;

- Zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 14 dni.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

§ 6

- Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

- W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych Strony,  w trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą aneks do umowy,

- Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy, lub zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie...........................................................

- Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie………………………

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

  - Po stronie Zamawiającego: Jerzy Wiszowaty – inspektor Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

  - Po stronie Wykonawcy ……………………………………………………

- Osoby wymienione w ust.1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających                            z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania umowy.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto - ...................zł (słownie złotych: ........................................................................)

w tym podatek VAT w kwocie .............zł (słownie złotych:…………..............................)

netto -  ...................zł (słownie złotych:.........................................................................)

- Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie podpisany przez obie strony                 oraz inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru robót.

- Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

- Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace na Gminę Biała Piska - Urząd Miejski               w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska,  NIP 849-149-97-04.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
 w terminie do 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy    nr………………………………………………………………………………….

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                              z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 10

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- W przypadku udzielenia przez dostawców urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia gwarancji dłuższej niż na okres 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych urządzeń.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy,                   w okresie między datą rozpoczęcia terminów gwarancji a zakończeniem terminów gwarancji, powinna być naprawiona przez Wykonawcę  na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.

- Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usuwania wad i usterek na własny koszt   w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 12

- W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji  Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca                            w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia w kwocie ........................... (słownie złotych: ................................),                   w formie ...............................................

- Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie należytego wykonania robót będących przedmiotem umowy,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 14

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w innym przypadku będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§ 15

Integralną część umowy stanowią:.

- oferta wykonawcy,

- przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

# §18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  kodeksu cywilnego.

# §19

Umowa  została sporządzona  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY